# GuardianHub 检测优化与验收报告

验收日期 2026年9月24日

# 验收结论

本轮完成了工程基线检查、核心隐私数据流修正、日志与签名配置清理、自动化回归、未签名 HAP 构建和参赛材料整理。工程验证通过，正式比赛发布验收暂不通过。主要阻塞是旧签名凭据轮换、新签名 HAP、真实设备回归、生产服务与实录视频尚未完成。

检查依据为用户提供的 GuardianHub 参赛交付与产品化执行方案。实际仓库为 E:/hmous/Privacy-Sentinel，未使用方案示例中的 E:/GuardianHub。起点提交为 ebf6e37df73a46be885bb7534c5c5125e6efbace，工作分支为 codex/contest-release-hardening；本次改动留在工作区，未提交、未推送、未发布。

| 验证项 | 初始状态 | 本轮结果 |
| --- | --- | --- |
| 后端 pytest | 197通过 3失败 | 203通过 0失败 |
| 后端覆盖率 | 73.81% | 最后一次74.52% 高于70%门槛 |
| 前端测试 | 18通过 | 20通过 共6个测试文件 |
| 前端生产构建 | 通过 | 通过 |
| 端侧威胁样本 | 304通过 | 304通过 0失败 |
| 隐私数据流契约 | 未建立 | 新增脚本通过 |
| 鸿蒙构建 | 原脚本缺少CLI失败 | 使用本机SDK构建成功 |
| API与Web | 待启动检查 | 8001健康正常 5174返回200 |
| 真机与正式签名 | 无验证证据 | 仍待完成 |

测试通过仅代表列出的自动化范围，不等于发现全部漏洞，也不证明真实设备、模型服务或赛事提交已经验收。未调用真实模型进行付费或含用户内容的测试。

# 发现的问题与改进

最高优先级问题是“本地”语义与真实数据流不一致。图片和代码页默认 online，分享页先解析二维码后仍调用后端，文档页本地扫描后自动请求远程复核；Web 的本地模式也会把文件发到服务器。

本次将鸿蒙图片与代码页默认设为 hybrid，分享图片、链接和代码默认执行端侧流程，文档页默认不再调用后端。新增单独的增强入口和逐次授权弹窗。GuardianApi 在创建 HTTP 请求前要求确认，并提示目的地址、文件数量、字节数和原内容上传风险。拒绝授权不会发送；网络失败不自动重试。

付款码及登录、身份凭证 URL 增加高风险分类与隐藏内容，图片页和分享页阻止此类二维码原图增强上传。图像未识别出二维码时仍明确提示没有执行端侧 OCR，不能把未命中当作安全结论。二维码误识别和漏识别风险仍然存在。

ShareCheckAbility 不再输出完整 Want、URI 数组和前100字原文。新增 PrivacyLogger，仅接收计数及布尔状态；EntryAbility 不再输出异常对象。代码示例里的 console.log 是待检测样本，不是应用运行日志。

Web 增加所有分析与处理 POST 的逐次确认，并把“材料仅在本机分析”改为“私有后端规则”。后端模型接口要求 X-Guardian-Consent: explicit，代码修复错误不再返回底层异常文本。后端引擎提示也改为“已上传到后端，未发送给外部模型”。该请求头是声明，不是账号认证或用户点击的密码学证明。

签名配置中的明文密码、签名材料路径和固定本机路径已从当前受跟踪文件删除。新增无密码模板及本地配置忽略规则。Git历史仍保留旧配置，发现相关历史提交包括363b88d、166abe7；本次未重写远端历史，也未吊销或轮换证书。常见密钥特征扫描未发现其他匹配，但不是完整秘密审计。

三个基线测试失败来自用例在模拟配置注入前依赖本机Qwen设置；删除环境依赖断言后仍保留开关和密钥组合断言，未弱化核心行为检查。

# 数据流与情报库验收

| 内容 | 默认处理与来源 | 增强及限制 |
| --- | --- | --- |
| 图片 | 端侧二维码 未上传 | 授权后上传原图OCR 凭证码阻断 |
| 链接 | 端侧静态规则 未上传 | 未覆盖实时信誉及实际跳转 |
| 代码 | 端侧危险API与凭据规则 | 授权代码增强可调用模型 |
| ZIP | 端侧结构和威胁扫描 | 增强上传整包 非最小化摘要 |
| 文档 | 端侧结构 宏 脚本 命名规则 | 授权后上传材料做完整复核 |
| 信誉查询 | 默认关闭 | 仅哈希和风险等级 不发送原名或URL |
| PC Web | 后端演示端 | 每次上传确认 无浏览器完整离线引擎 |

情报库新增Ed25519验证基础。后端校验签名、单调版本、时效、SHA256格式和来源，先验证再原子安装并保存上一版。错误更新保留尚有效的进程缓存，过期降级为测试规则和unknown。当前实现的是SHA256情报，不包含生产域名、URL或包名情报供应链。

端侧新增固定公钥校验、完整签名包存储、重载校验、过期降级、版本防重放和显式回滚方法。当前可信公钥为空，因此拒绝生产更新；没有伪造生产情报。内置EICAR明确标记为测试规则。后端与端侧签名载荷格式不同，详见部署配置说明；生产签发工具与设备验证尚未完成。

仍需优化：统一六级风险状态目前未完成，现有主要模型仍是高、中、低；unknown通过说明和威胁判定体现。分享多文件只检测第一个并提示，尚未完成整批统一结果。代码ZIP增强仍上传完整文件，不是摘要；上传提示只有外层文件数与字节数，不提供压缩包内文件数量。历史搜索、个人策略及误报反馈未纳入本次实现。

# 发布条件与剩余风险

正式发布阻塞一：签名凭据曾进入历史。必须由持有人轮换密码及必要证书，提供新的本地签名配置。当前HAP为未签名debug包，不能作为正式签名参赛包。发布脚本要求HTTPS源地址及本地签名文件，构建后恢复受跟踪配置。

正式发布阻塞二：HDC list targets返回Empty。图库分享、真实扫码、文件权限、授权弹窗、断网、拒绝授权、重复分享、多文件、超大文件、无扩展名、敏感URI等场景尚未完成设备回归。编译成功和Node运行端侧逻辑不能代替设备证据。

正式发布阻塞三：当前没有部署真实HTTPS后端。开发服务缺少完整认证、访问隔离和网关限流，不适合直接公开；上传留存与历史访问需要正式部署审计。本轮不进行外部部署、密钥操作、公开上传或赛事提交。

正式发布阻塞四：未录制最终版本视频、未取得团队身份与权属证据。submission包含说明、功能清单、架构图、数据流、演示脚本、检查清单和调试产物；原创声明仅是待填写清单，没有代替团队签署。

其他限制：未验证真实模型识别率与误报率；自动化测试使用合成样本，不能推导真实威胁检出率。签名库生产来源和公钥未配置，缺少线上请求限流与正式发布工具。鸿蒙构建存在showDialog弃用、部分SDK调用异常处理提示及未配置签名警告；后端存在Starlette/httpx弃用警告，未把警告隐藏为零。

建议顺序：先轮换凭据并准备真机，再配置正式服务和发布签名，完成全部分享回归与抓包确认，最后录制视频、确认权属并更新材料和哈希。P2的SBOM、依赖漏洞、组织策略和多设备同步按原方案留在后续产品化阶段。

# 复测命令与交付索引

后端在platform/backend执行：python -m pytest -o cache_dir=E:/hmous/qa-cache --basetemp=E:/hmous/qa-tmp。使用独立缓存是因为原有.pytest_cache权限异常，没有更改其ACL。

前端在platform/frontend执行npm test和npm run build。威胁检查在仓库根目录依次执行python tools/threat-tests/make_fixtures.py、node tools/threat-tests/prepare.mjs、node --experimental-strip-types tools/threat-tests/run-tests.mjs、node tools/threat-tests/privacy-contract.mjs。发布静态检查执行python tools/release-check.py。

鸿蒙在platform/harmony执行.\build.ps1。启动使用scripts/start-alongside-hekgemi.ps1，验证http://127.0.0.1:8001/api/health和http://127.0.0.1:5174/。本次保留HekGemi占用的8000与5173进程。

调试产物为submission/release/GuardianHub-debug-unsigned.hap，大小1236503字节，SHA256如下。

CB1C3861EBBDED05701CDFB23B39847C39FF22742C1F54061CB101ED67E358FA

交付包括本报告、工程基线报告、部署配置说明、鸿蒙能力说明、项目介绍、submission材料和修改清单。完整修改文件路径见同目录修改清单.md；主要代码涉及鸿蒙五个业务页面、GuardianApi、NetworkConsent、PrivacyLogger、二维码与情报服务，Web请求层及模式文案，后端授权与签名库，以及测试和CI。

CI已增加威胁样本、隐私契约、受跟踪签名密码及核心文档链接检查，并明确harmony-manual-build-required。当前CI未在远端运行；本地通过不等于远端CI通过。版本号与完整变更日志自动校验尚未建立。